## Dezembro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATAS: 16,17,18 | | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | Hangman | 11 |
| Luís Barbosa e Diogo Leite | Labyrinth | 9 |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins | MVC | 12,13,14,15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATAS: 19,20,21 | | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | Caminhos | 26 |
| NAGIOS | 6 |
| Luís Barbosa e Diogo Leite | Grafo Básico | 26 |
| MVC | 16 |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins | MVC | 16,17,18,19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATAS: 26,27,28 | | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | NAGIOS | 6 |
| MVC | 16 |
| Mini Mapa | 29 |
| Luís Barbosa e Diogo Leite | Colisões | 24 |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins | PROLOG |  |
| Tic Tac Toe | 10 |

### Janeiro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATAS: 2,3,4 | | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | Mini Mapa | 29 |
|  | Camara | 22 |
| Luís Barbosa e Diogo Leite | Iluminação | 23 |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins | NAGIOS | 6 |
| Notificações | 31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATAS: 6,7,8 | | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | Camara | 22 |
|  | PROLOG |  |
| Luís Barbosa e Diogo Leite | NAGIOS | 6 |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins | Menu | 21 |
| Musica Fundo | 30 |
| Estados de Humor | 28 |

|  |  |
| --- | --- |
| DATAS: 9,10,11 | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | Valorizações |
| Luís Barbosa e Diogo Leite |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins |

|  |  |
| --- | --- |
| DATAS: 12,13,14 | |
| Ricardo Barbosa e Vítor Sousa | Documentação e Testes |
| Luís Barbosa e Diogo Leite |
| Ricardo Brandão e Márcio Martins |