|  |
| --- |
| Feito |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAREFA | LUIS | MARCIO | RICARDOBRA | VÍTOR | DIOGO | RICARDOBAR | % Realização |
| Repository | Criar repositório |  |  | X |  |  |  | 100% |
| Criar Issues | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Documentation | Arquitetura de Sistema | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Estruturas de dados | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Modelo de domínio | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Use Case | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Divisão de tarefas | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Social Game | Sistema de Login | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Menu |  | X | X |  |  |  | 20% |
| Picking grafo 3D | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Representar informações de jogadores | X |  |  |  | X |  | 80% |
| Minimapa |  |  |  | X |  | X | 20% |
| Desenhar nós | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Desenhar Mundo | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Desenhar Ligações de nós | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Programar camara | X |  |  |  | X |  | 80% |
| Criar Iluminação | X |  |  |  | X |  | 0% |
| Estados de Humor |  | X | X |  |  |  | 50% |
| Deteção de colisões | X |  |  |  | X |  | 80% |
| Iluminar caminhos |  |  |  | X |  | X | 20% |
| Notificações |  | X | X |  |  |  | 50% |
| Jogo do galo |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Labirinto | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Enforcado |  |  |  | X |  | X | 100% |
| Música de Fundo |  | X | X |  |  |  | 70% |
| Efeitos Sonoros |  | X | X |  |  |  | 0% |
| BillBoard |  |  |  | X |  | X | 0% |
| Implementação de Missões |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Pedido de amizade no jogo | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Criação do executável final |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Criar SQL inicial da BD Local |  |  |  | X |  | X | 0% |
| Divisão entre modo online e Offline | X |  |  |  | X |  | 0% |
| Métodos de resposta automática no modo offline (Ex: Pedido de amizade|Introdução e Aceitar Pedido) |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Internacionalização |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Pesquisa de users pelo nome | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Abrir mini-jogos numa janela diferente (abrir o .exe dos mini-jogos quando necessario) |  |  |  | X |  | X | 0% |
| Inserir estados de humor sobre o nó (para já fica só texto a dizer o estado) | X |  |  |  | X |  | 0% |
| Aceitar pedidos de amizade com base em notificações e mini-jogos | X |  |  |  | X |  | 0% |
| Localização do software para abrir diferentes linguagens. |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Animações | X | X | X | X | X | X | 0% |
| IA | Pesquisar todos os amigos | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Determinar tamanho até ao 3º nível |  |  |  | X |  | X | 60% |
| Cálculo de amigos com X tags iguais |  | X | X |  |  |  | 0% |
| Sugestão de conexões tendo por base tags e conexões até 3º nivel |  |  |  | X |  | X | 40% |
| Caminho mais forte |  |  |  | X |  | X | 100% |
| Caminho mais curto |  |  |  | X |  | X | 100% |
| NAGIOS | Configurar Nsclient na WVM |  |  |  | X |  | X | 100% |
| Limpar NAGIOS de ASIST |  |  | X |  |  |  | 100% |
| Controle WVM por HTTP |  |  | X |  |  |  | 100% |
| Verificar espaço em disco |  |  | X |  |  |  | 100% |
| Taxa de utilização de CPU |  |  | X |  |  |  | 100% |
| Controlar trafego da interface de rede |  |  |  |  | X |  | 0% |
| Número de utilizadores registados |  | X |  |  |  |  | 100% |
| Taxa de downloads do jogo | X |  |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEBSITE | Criação do modelo e persistência |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Criar perfil |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Editar perfil |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Remover conta (\*) |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Pedido de Amizade |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Visualizar Pedidos de amizade |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Responder a pedidos de amizade |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Catalogar ligações (Tag/Força) |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Visualizar Sugestões de amigos |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Calculo cota perfil | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Calculo dimensão de perfil |  |  |  | X |  | X | 100% |
| Pedido de introdução a amigo |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Analisar pedidos de introdução |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Criar introdução |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Visualizar introduções sugeridas |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Responder a introdução |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Ver Notificações |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Funcionalidade de pesquisa de perfis |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Download do jogo |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Página de administrador |  | X | X |  |  |  | 0% |
| Semântica entre Tag’s |  |  |  |  |  |  | 0% |
| ScoreBoards |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Script SQL de inicialização |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Fornecer Dados a utilizadores não autenticados:  LeaderBoard;  Número de utilizadores;  TagCloud – Todos Utilizadores;  TagCoud – Conexões |  |  |  |  |  |  | 90% |
| Sugestão de amigos a utilizador |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Utilizador ver tamanho da sua rede (Até 3º nível) |  |  |  |  |  |  | 100% |
| TagCloud do próprio Utilizador |  |  |  |  |  |  | 100% |
| TagCloud das relações do utilizador |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Internacionalização | X | X | X | X | X | X | 80% |
| Valorizações | Conectar ao Facebook |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Desconetar do Facebook |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Comentar perfil de utilizador |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Enviar Mensagem a utilizador |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Conectar ao Twitter |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Desconetar do Twitter |  |  |  |  |  |  | 0% |
| Controlar WVM por https |  | X |  |  |  |  | 0% |
| WebService | Vários métodos necessários | X | X | X | X | X | X | 50% |
| Apresentação | Elaborar apresentação | X | X | X | X | X | X | 0% |