|  |
| --- |
| Feito |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAREFA | LUIS | MARCIO | RICARDOBRA | VÍTOR | DIOGO | RICARDOBAR | % Realização |
| Repository | Criar repositório |  |  | X |  |  |  | 100% |
| Criar Issues | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Documentation | Arquitetura de Sistema | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Estruturas de dados | X | X | X | X | X | X | 80% |
| Modelo de domínio | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Use Case | X | X | X | X | X | X | 100% |
| Divisão de tarefas | X | X | X | X | X | X | 90% |
| Social Game | Sistema de Login | X |  |  |  | X |  | 80% |
| Menu |  | X | X |  |  |  |  |
| Picking grafo 3D | X |  |  |  | X |  | 80% |
| Representar informações de jogadores | X |  |  |  | X |  | 30% |
| Minimapa |  |  |  | X |  | X |  |
| Desenhar nós | X |  |  |  | X |  | 90% |
| Desenhar Mundo | X |  |  |  | X |  |  |
| Desenhar Ligações de nós | X |  |  |  | X |  | 90% |
| Programar camara |  |  |  | X |  | X |  |
| Criar Iluminação | X |  |  |  | X |  |  |
| Estados de Humor |  | X | X |  |  |  |  |
| Deteção de colisões | X |  |  |  | X |  |  |
| Iluminar caminhos |  |  |  | X |  | X |  |
| Notificações |  | X | X |  |  |  |  |
| Jogo do galo |  | X | X |  |  |  | 15% |
| Labirinto | X |  |  |  | X |  | 100% |
| Enforcado |  |  |  | X |  | X | 5% |
| Música de Fundo |  | X | X |  |  |  |  |
| Efeitos Sonoros |  | X | X |  |  |  |  |
| BillBoard |  |  |  |  | X | X |  |
| Animações | X | X | X | X | X | X |  |
| IA | Pesquisar todos os amigos | X |  |  |  | X |  |  |
| Pesquisa até ao 3º nível | X |  |  |  | X |  |  |
| Cálculo de cota |  | X | X |  |  |  |  |
| Cálculo de amigos com X tags iguais |  | X | X |  |  |  |  |
| Sugestão de conexões tendo por base tags e conexões |  |  |  | X |  | X |  |
| Caminho mais forte |  |  |  | X |  | X |  |
| Caminho mais curto |  |  |  | X |  | X |  |
| NAGIOS | Configurar Nsclient na WVM |  |  |  | X |  | X |  |
| Limpar NAGIOS de ASIST |  |  | X |  |  |  |  |
| Controle WVM por HTTP |  |  | X |  |  |  |  |
| Verificar espaço em disco |  |  | X |  |  |  |  |
| Taxa de utilização de CPU |  |  | X |  |  |  |  |
| Controlar trafego da interface de rede |  |  |  |  | X |  |  |
| Número de utilizadores registados |  | X |  |  |  |  |  |
| Taxa de *downloads* do jogo | X |  |  |  |  |  |  |
| Controlar WVM por https |  | X |  |  |  |  |  |
| WEBSITE | Criação do modelo e persistência |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Criar perfil |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Editar perfil |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Remover conta (\*) |  | X | X |  |  |  | 100% |
| Pedido de Amizade |  | X | X |  |  |  |  |
| Visualizar Pedidos de amizade |  | X | X |  |  |  |  |
| Responder a pedidos de amizade |  | X | X |  |  |  |  |
| Catalogar ligações (Tag/Força) |  | X | X |  |  |  |  |
| Visualizar Sugestões de amigos |  | X | X |  |  |  |  |
| Calculo cota perfil | X |  |  |  | X |  |  |
| Calculo dimensão de perfil |  |  |  | X |  | X |  |
| Pedido de introdução a amigo |  | X | X |  |  |  |  |
| Analisar pedidos de introdução |  | X | X |  |  |  |  |
| Criar introdução |  | X | X |  |  |  |  |
| Visualizar introduções sugeridas |  | X | X |  |  |  |  |
| Responder a introdução |  | X | X |  |  |  |  |
| Ver Notificações |  | X | X |  |  |  |  |
| Internacionalização |  | X | X |  |  |  | 25% |
| Valorizações | Conectar ao Facebook |  |  |  |  |  |  |  |
| Desconetar do Facebook |  |  |  |  |  |  |  |
| Sugerir Amigos (Sem pedido anterior) |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentar perfil de utilizador |  |  |  |  |  |  |  |
| Enviar Mensagem a utilizador |  |  |  |  |  |  |  |
| Conectar ao Twitter |  |  |  |  |  |  |  |
| Desconetar do Twitter |  |  |  |  |  |  |  |
| WebService | Vários métodos necessários | X | X | X | X | X | X |  |
| Apresentação | Elaborar apresentação | X | X | X | X | X | X |  |